法库县2024年度造林绿化实施方案

（征求意见稿）

为落实好科尔沁沙地歼灭战，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。加快我县生态建设步伐，改善生态环境，全面做好2024年林业绿化工作，特制定本实施方案。

- 一、总体要求

- （一）指导思想

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记在加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会上的重要讲话，认真落实省、市防沙治沙推进会议精神，进一步提高政治站位，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚决打好打赢科尔沁沙地歼灭战，筑牢我县生态安全屏障。

- （二）基本原则

- 一是坚持尊重自然。造林绿化要以防风固沙、防治水土流失、涵养水源、增加碳汇、美化环境为重点。

- 二是坚持顺应自然。造林树种选择要依据地势地貌和水资源状况，适地适树、宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草。

- 三是坚持有序推进。造林计划和造林地块须经县级以上主管部门审核，按核准地块组织造林绿化。

- 四是坚持质量为先。初植密度、苗木标准、造林成活率、抚 育管理等造林标准应严格按照施工作业设计执行，达到国家造林技术规程要求。

- 二、工作任务

- （一）2023年防风治沙固土三年攻坚行动任务0.7万亩。其中人工造林0.3万亩、退化林修复0.4万亩。

- 按照县自然资源局下发的造林矢量数据和设计标准，由各乡镇（街道）林业站，严格按照设计的树种、苗木规格、株行距和地块矢量数据范围指导栽植施工，不得随意更改。

- （二）2024年三北六期及科尔沁沙地攻坚战任务4.5万亩。其中人工造林0.3万亩、退化林修复3.2万亩、中幼林抚育1.0万亩。由各乡镇（街道）人民政府（办事处）组织实施，严格按照设计的树种、苗木规格、株行距和地块矢量数据范围进行栽植施工，不得随意更改。

- 全民义务植树活动。各乡镇（街道）人民政府（办事处）要建立“互联网+全民义务植树”尽责基地，按照造林绿化、抚育管护、自然保护、认种认养、设施修建、捐资捐物、自愿服务、其他类等尽责形式确定具体尽责基地类型，推进“四荒”(荒山、荒沟、荒丘、荒滩)绿化、“四旁”(村旁、宅旁、水旁、路旁)绿化，全面提升全民义务植树活动水平。

- 阶段划分

- 准备阶段（2023年11月21日-2024年3月31日）

- 制定科尔沁沙地歼灭战人工造林、退化林修复治理模型；开展人工造林、退化林修复空间调查；制定科尔沁沙地歼灭战暨“三北”工程六期实施方案；完成省任务计划上图；组织调查设计；各乡镇（街道）人民政府（办事处）制定造林方案和施工计划并完成地块对接、人员、机械设备和苗木的施工前期工作准备。

- 实施阶段（2024年4月1日-11月20日）

- 按照造林施工计划有效组织施工，开展造林整地、苗木转运、绿化施工、抗旱保活、施肥浇水、修枝除蘖、有害生物防治、新植林管护等工作。及时把控造林环节，抢抓栽植时令，确保施工进度质量；组织开展年度自查并上报质量评估。

- 总结阶段（2024年11月21日-12月10日）

- 各乡镇（街道）人民政府（办事处）总结年度造林绿化工作开展情况，重点总结任务完成情况、取得成效或工作亮点、存在问题、下步工作举措。深入分析工作中存在问题原因，制定整改措施，明确完成整改时限形成自查报告上报县局。

四、追责问责机制

（一）建立责任制度。明确各级管理部门和相关人员在造林绿化工作中的职责，按照林长制实施方案，压实各级林长、副林长和村级林长责任。充分利用乡镇干部包村、护林员包片协助村级林长，形成网格化管理，做到任务明确责任到人，积极宣传《森林法》和各项林业方针政策，确保科尔沁沙地歼灭战任务按时间节点完成。

（二）实行责任追究。各乡镇（街道）人民政府（办事处）要加强本行政区域内各种造林项目管理，建立造林档案，对造林绿化工作中出现的问题，依法依规追究相关人员的责任。除不可抗拒的自然灾害因素外，有下列情形之一的，视为发生造林质量事故。一是植树造林责任单位未按照所在地县级人民政府的要求按时完成造林任务的。二是当年造林成活率低于40%的第二年补造仍未达到75%的;当年成活率41%-69%，第二年补植仍未达到75%的。三是未经原审批单位批准随意改变项目计划内容的。四是不按造林设计或不按设计组织施工使用劣质苗木造林的。五是对本行政区内当年造林未依法组织检查验收或检查验收工作中弄虚作假的。六是未建立管护经营责任制或经营责任制不落实造成造林地毁坏严重的。七是虚报造林作业数量和质量的。八是其他人为原因造成造林质量事故的。

各乡镇（街道）人民政府（办事处）及其林业主管部门应当履行职责而未履行，或者未按照规定的职责和程序履行而造成本地区发生重大、特大造林质量事故的，县政府将对事故负责的本级人民政府及其林业主管部门主要领导人和直接责任人，视情节轻重，分别给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除的行政处分;构成玩忽职守罪的，将依法追究刑事责任。

- 五、责任分工

- （一）县财政局要严格按照资金管理办法等有关规定，做好资金指标的下达工作。按照财政事权和支出责任相匹配的原则，落实好相应负担支出资金，支持林业重大项目(任务)和事业发展。要做好统筹调度，及时拨付资金，切实保障项目建设需要。要对资金实施全过程预算绩效管理，做好绩效运行监控。

- （二）县自然资源局要强化业务指导和质量进度督导，负责编制法库县2024年造林绿化实施方案，下达相关任务指标。指导各乡镇（街道）业务主管部门完成各项造林工作的前期准备。指导各乡镇（街道）业务主管部门开展造林完成情况自查、地块设计变更等相关工作。

- (三)各乡镇（街道）人民政府（办事处）承担造林绿化主体责任， 按照国家和林业草原局驻黑龙江专员办及省、市林业和草原局工作要求，各乡镇人民政府（街道）党政主要领导为第一责任人，组织实施辖区内植树造林工作。制定本辖区2024年造林工作方案，落实造林地块并组织施工。负责对造林全过程监管，严格落实林长制属地管理责任。监督造林进度和质量，统计报送相关数据，协调解决造林过程中发现的矛盾问题，做好林地林木监管工作。

- 六、资金使用

- 加强和规范林业改革发展资金的使用管理，提高资金使用效益，保障林业重点任务实施，改善森林生态系统功能。林业改革发展资金是指中央财政、省财政和市财政下达用于营造林方面的资金。

- （一）资金支持范围。营造林资金支出用于辖区内造林、退化林修复、森林抚育、防沙治沙等项目的营造，下达资金可提取不超过5%用于间接工作费用。

- （二）资金分配管理。根据辖区内项目内容、任务量、造价标准等情况给予定额补助。根据项目实施进度，分年度、分批次下达补助资金。

- （三）资金执行管理。各级财政、林业和草原主管部门要严格按照资金管理有关规定安排使用资金，不得擅自改变资金使用方向、调整支出用途，不得随意扩大支出范围，不得截留、挤占和挪用。

- （四）资金绩效管理。各级财政、林业和草原主管部门资金年度执行结束后，对照确定的绩效目标开展绩效自评，报送自评报告，并对自评结果和绩效评鉴相关材料的真实性负责。纳入年度林长制考核，绩效目标主要内容包括与任务数量相对应的质量、时效、以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

- 七、主要措施

- （一）切实加强领导，明确造林责任。为切实加强领导，法库县绿化委员会统筹指导全县造林绿化工作，造林绿化工作纳入年度林长制考核。

造林绿化工作实行属地管理机制，各乡镇（街道）人民政府（办事处）、各相关部门是本辖区造林绿化工作管理主体。要成立造林绿化工作管理组织，层层落实责任，实行乡镇（街道）领导包片、机关干部包村、村干部保户责任制，全力推进造林绿化工作落到实处。

（二）加强评估考核，保证工作成效。乡镇（街道）人民政府（办事处）依据2024年造林实施方案，落实施工档案整理与管理，包括小班表；施工作业历；苗木检疫证、苗木合格证；施工前、中、后影像资料；自查核验表、矢量数据；会议记录、照片、签到簿等资料。建立造林绿化工作考核评估制度，对工作成效进行自查评估。确保造林绿化项目建设质量和实际效果。

- （三）充分宣传发动，营造良好氛围。各乡镇（街道）人民政府（办事处）和相关部门要充分利用广播、电视、报纸、网络、微信等宣传媒体，以及宣传车、条幅、标语等多种形式，广泛宣传林业有关政策和法律法规，增强广大人民群众爱林护绿的生态保护意识。同时，全县党员领导干部要率先带头开展全民义务植树活动，以身作则营造人人关心造林、人人支持绿化的良好氛围。

- （三）加强技术指导，提高造林质量。县自然资源局将实行领导包片、机关干部包乡（镇、街道）责任制，会同乡镇（街道）人民政府（办事处）共同做好技术指导工作。指导造林主体严格执行造林技术规程，坚持因地制宜、遵循规律、分类指导、分区施策。同时，严把设计关、整地关、栽植关、管护关、验收关，鼓励专业队造林，确保造林质量。

- （四）加大管护力度，保护绿化成果。各乡镇（街道）人民政府（办事处）和各相关部门要加大管护力度，建立长效保护机制，切实巩固绿化成果。一是加大对已还林地块的管护力度。对造林保活率低的地块，要督促林农及时进行补植补造。二是加大对尚未还林采伐迹地的管理，签订还林协议，督促尽早还林。三是加大封山禁牧力度。贯彻执行《辽宁省封山禁牧规定》，确保将封山禁牧工作落到实处、取得实效。四是加大涉林违法行为的打击震慑力度。依法严厉打击乱砍滥伐、乱捕滥猎、毁林开荒等违法行为。

- 法库县绿化委员会办公室

- 2024年 1月25日