法库县2025年设施农业建设项目

实施细则

为进一步推进我县设施农业高质量发展，结合我县实际，制定本实施细则。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以发展现代化大农业为主攻方向，全面贯彻党的二十大精神，牢固树立大食物观,构建多元化食物供给体系，加快建设现代农业大基地，以建设高标准节能宜机种植基地、改造提升老旧设施、强化技术装备升级、完善基础配套设施为重点，加快实施一批现代设施种植重点项目，调优生产结构，提高生产效能，保障农产品供给，构建同市场需求相适应、资源环境相匹配的现代设施种植产业体系、生产体系和经营体系。

二、主要内容

（一）补助范围及补助方式

重点支持建设标准高、配套设施齐全的规模化设施农业项目，包括新建高标准规模化日光温室、冷棚、育苗温室小区和自动温控周年生产连栋温室，改造提升老旧低效温室，规模化温室小区基础设施配套等。对项目投资主体（包括企业、合作社、家庭农场、集体经济组织等新型经营主体及个人）给予补助。制定县级项目实施方案，依据实施方案组织验收，县级根据验收结果据实拨付补助资金。

- 补助内容及补助标准

1.新建日光温室小区：对建成的连片10（含）-100亩、100（含）-200亩、200亩（含）以上的温室小区给予补助，每亩补助标准分别为：1.2万元、2.1万元和3万元。

2.新建冷棚小区：对建成的连片20（含）-100亩、100（含）-200亩、200亩（含）以上的冷棚小区给予补助，每亩补助标准分别为：0.3万元、0.4万元和0.5万元。

3.新建育苗温室小区：对建成的连片10亩（含）以上的育苗温室小区给予补助，每亩补助标准为3万元。

4.新建连栋温室：对建成的单体占地面积3000平方米（含）以上，固定资产投资额（不含土地流转和人工费)达到300万元（含)以上的周年生产、智能调控的连栋温室，按照固定资产投资额20%给予补助（需提供正规发票），单个项目最高补助500万元。

5.原址重建日光温室：对建设年限达到5年（含）以上的老旧设施或因灾损毁的设施，原址重建后达到新建日光温室结构标准的，每亩补助2万元。

6.设备改造提升：对旧温室购置应用的水肥一体化、自动放风机、传感器、自动温控、补光、遮阳系统等智能化、数字化设备，按设备购置价格（需提供正规发票）30%给予补助，每套设备最高补助不超过1万元。

7.基础设施：对上年度已建成且投入生产，连片规模达到50亩（含）以上的新建温室小区，建设年限10年（含）以上，连片规模达到200亩（含）以上的老旧温室小区，按照水、电、路基础设施投资额的50%给予补助。单个小区（按50亩折算）最高补助不超过10万元。

对于跨年度完成项目，按照完成年度的政策标准执行。以上连片面积均为设施内面积，单栋棚室设施面积低于1亩不予补助。

（三）建设标准及要求

- 1.新建小区

- 日光温室（育苗温室）主要结构参数：跨度8米（含）以上，脊高4.6米（含）以上，钢结构骨架。应配备阻燃棉被、自动放风、自动卷帘、温湿度控制等配套设施及设备。育苗温室应配备单粒播种机、专业育苗设施、行走式自动化喷淋机等。

冷棚主要结构参数：跨度8米（含）以上，脊高2米（含）以上，钢结构骨架。

- 基础设施配套要求：设施面积100亩（含）以上的新建温室小区应配备水、电、路、消防设施、小区封闭围挡、生产垃圾处理堆放场、粪肥堆放场等配套设施。

- 2.新建连栋温室  温室建设采用两连跨或多连跨，温室覆盖材料为玻璃、阳光板或PO膜、聚氯乙烯（PVC）膜、EVA膜等新型材料，配有温、湿度调控设备。投资范围界定包括：

- （1）温室主体结构（含土建工程）、通风降温系统、遮阳保温系统、加温系统、育苗系统、灌溉系统、施肥系统、栽培系统和自动控制系统；

- （2）水、电、供暖基础设施建设按照温室内实际发生量计算;

- （3）土地、花卉、林果、蔬菜、种苗及温室外的配套设施不列入投资界定范围。

- 3.原址重建日光温室  按照新建小区中日光温室结构参数标准。

根据《全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》，鼓励各地建设节能宜机化设施，建设标准可参照第三代节能日光温室：无柱桁架拱圆钢结构，跨度8-12米，脊高4.6-6.5米。

（四）项目实施及要求

具体流程：按照“生产主体申报、村级审核公示、乡级验收确认、县级复验汇总”等工作流程组织项目实施，确保验收结果公平公开、信息准确。

- 规范用地管理。设施农业建设项目应依法合规，严格按照辽宁省农业农村厅 辽宁省自然资源厅《关于推进设施农业发展村通知》（辽农农【2024】110号）文件有关规定组织实施，严禁新增占用永久基本农田建设破坏耕作层的种植业设施，涉及使用一般耕地的应在年度内落实耕地占补平衡。高标准农田原则上全部用于粮食生产，不支持发展设施农业。对于直接利用耕地耕作层进行粮（水稻育秧等）、棉、油、糖、菜（含西甜瓜）等符合一般耕地和永久基本农田利用优先序的农作物生产的日光温室、冷棚，不需办理设施农业用地备案手续，但配建的耳房、看护房、管理房等辅助性设施应纳入设施农业用地管理，履行用地备案手续并上图入库。乡（镇、街道）对地类和永久基本农田进行确认， 对项目进行查勘核实并强化日常监管。

1、生产主体申报

- 按照属地管理原则，设施农业生产主体向村委会提出建设申请，提供土地流转合同等相关土地使用证明材料。

2、村级审核公示

- 村委会对申报主体的申报材料进行审核。将符合条件的申报主体填写《2025年设施农业建设项目分户信息表（村级）》（附表2-1）及公示表（附表3-1），并在村级公示7天。公示无异议后填写《2025年设施农业建设项目申报及验收明细表(乡村）》（附表1-1项目村立项申报部分）、《2025年设施农业建设项目（设备改造提升）申报及验收明细表(乡村）》（附表1-3项目村立项申报部分）及《2025年设施农业建设项目验收汇总表（乡村）》（附表4项目村立项部分），并将附表以及相关照片、证明材料上报至所属乡（镇、街道）。

3、乡级验收确认

- 乡（镇、街道）是项目验收的主体，全面负责本辖区项目验收工作，对验收结果负总责。

- 乡（镇、街道）对村级上报的申报表、分户表、公示表及相关证明材料认真进行审核并进行实地验收。据实填写《2025年设施农业建设项目分户信息表（乡级）》（附表2-2）及公示表（附表3-2），并在乡级公示7天。公示无异议后填写《2025年设施农业建设项目申报及验收明细表(乡村）》（附表1-1乡镇验收部分）、《2025年设施农业建设项目申报及验收明细表(县乡）》（附表1-2项目乡镇立项申报部分）、《2025年设施农业建设项目（设备改造提升）申报及验收明细表(乡村）》（附表1-3乡镇验收部分）、《2025年设施农业建设项目（设备改造提升）申报及验收明细表(县乡）》（附表1-4项目乡镇立项申报部分）及《2025年设施农业建设项目验收汇总表（乡村）》（附表4乡镇验收部分）。并将村、乡附表及相关验收材料上报至县农业农村局。

4、县级组织第三方复验汇总

- 10月30日前，由项目建设村、项目建设乡（镇、街道）自行组织完成设施农业初验工作，并在项目建设村和项目建设乡（镇、街道）分别进行公示7天，无异议后向县农业农村局进行申报，申报文本一式三份。申报材料包括：

- （1）法库县2025年设施农业建设项目申报及验收文本；

- （2）设施农业建设照片信息(带四个方位坐标)；

- （3）棚室设备升级改造照片信息（带坐标）及发票；

- （4）乡（镇、街道）关于2025年设施农业项目验收情况的承诺函；

- （5）乡（镇、街道）初验报告。

11月30日前，由县农业农村局组织第三方进行全面验收，对验收结果负责。据实填写《2025年设施农业建设项目申报及验收明细表（县乡）》（附表1-2第三方验收部分）、《2025年设施农业建设项目（设备改造提升）申报及验收明细表(县乡）》（附表1-4第三方验收部分）、《法库县2025年设施农业建设项目验收情况汇总表》（附表5）、《2025年设施农业（新建）项目验收明细表》（附表5-1）、《2025年设施农业（育苗温室）项目验收明细表》（附表5-2）、《2025年设施农业（设备改造提升）项目验收明细表》（附表5-3）。12月30日前，完成设施农业项目的验收工作，并将验收结果予以公示，于2026年2月底前以正式文件方式将项目验收和绩效评价报告上报市农业农村局。

- 资金兑付

- 设施农业建设项目补助资金实行先建后补，需在项目验收合格后，进行补助资金的兑付。严格按照《关于进一步加强惠农补助资金一卡通发放工作的通知》（辽财基【2014】443号）要求，对符合“一卡通”发放条件的，通过涉农补助“一卡通”发放到补助对象账户；对于农业生产经营组织进行项目实施的，补助资金通过转账（电汇）的方式拨付到农业生产经营组织账户。

- （六）资金拨付及使用

- 1、资金拨付。按照“先建后补”的原则，对经验收合格的新建和改造升级的设施农业项目投入生产后，一次性发放全额补助资金。各项目区要切实履行属地责任，加强日常监督管理，新建和改造提升的设施农业项目3年内不得随意拆除、闲置、废弃，否则追缴全部补助资金。

- 2、资金使用。项目补助资金根据国家财务管理有关规定，专款专用。县级财政部门收到补助资金后，应及时下拨至项目单位或个人，不截留、挪用、挤占。

- （七）做好档案管理

- 县、乡两级要加强项目验收、补助资金发放管理工作，建立健全相关档案管理制度。县级农业部门、乡（镇、街道）要建立补助资金发放档案，补贴对象姓名、身份证号码、地址、设施类型、补助面积、补助额度、“一卡通”账号（转账的开户行及账号）及联系方式等基本信息要完整。收集保存补助资金发放公示照片（截图）、工作照片、阶段性总结等工作资料，建立相关信息台账，确保有据可查。

- (八)绩效评价

- 严格按照财政资金使用有关规定，加强绩效管理，在资金支出完毕后，对资金管理、资金使用、绩效指标完成情况（产出指标、效益指标、满意度等）等方面及时开展绩效评价，并将绩效评价报告上报市农业农村局。

三、保障措施

（一）强化组织推进

县、乡两级要加强组织领导，做好项目组织实施工作。农业农村、财政部门落实责任分工，协调配合，强化政策引领，做好服务指导，及时解决项目建设过程中存在的实际问题，确保设施农业建设取得实效。

- (二)加强宣传引导

- 县、乡两级要加大宣传力度，充分调动广大农民发展设施农业的积极性，充分利用电视、广播、宣传栏、农村大喇叭和网络等方式进行政策宣传，真正把惠农政策落到实处，营造设施农业发展良好氛围。

- (三)加强督促调度

- 县、乡两级农业部门要加强设施农业建设项目监督、指导和检查，及时调度项目进展情况，推进项目早开工、早建设、早生产，确保按建设计划有序推进完成全年建设任务。

- (四)坚持公开透明

- 县、乡两级项目验收结果和资金拨付做到操作规范、过程透明、标准明确、执行严格。强化项目审计，自觉接受社会有关方面的监督，确保资金使用安全规范。

(五)强化资金监管

- 财政部门要严格按照上级财务管理要求，加强对设施农业补助资金的使用管理、监督检查。

- 监督电话：024—87122464

本实施细则自公布之日起30日后施行。

- 附件：法库县2025年设施农业建设项目申报及验收文本

附件：

- 法库县2025年设施农业建设项目

- 申报及验收文本

- 项 目 名 称 ：

- 所 在 乡 镇 ：

- 项目法人单位：

- 申 报 日 期 ：